挑战杯项目计划书

游韵华章 · 智慧文旅一体化平台

——基于AI大模型与深度学习的智慧景区综合管理系统

项目名称：游韵华章 · 智游六盘水

项目类别：科技发明制作 / 信息技术应用

目标景区：贵州六盘水（梅花山、玉舍森林公园、乌蒙大草原、水城古镇、明湖湿地公园）

技术方向：AI大模型 + 深度学习客流预测 + 微服务架构 + 移动端开发

完成日期：2026年3月

目  录

一、项目摘要

二、研究背景与意义

三、国内外研究现状

四、项目目标与研究内容

五、技术方案与系统架构

六、系统功能设计

七、关键技术与创新点

八、项目实施计划

九、预期成果与应用价值

十、项目可行性分析

附录：核心数据表（三线表）

# 一、项目摘要

本项目面向贵州六盘水"中国凉都"文旅产业数字化转型需求，设计并实现了"游韵华章·智慧文旅一体化平台"。平台采用微服务架构，融合AI大模型（通义千问）、深度学习客流预测（ARIMA+LSTM双流融合模型）、3D数字人导游、红色研学教育、文创电商等核心功能，覆盖"游前规划—游中导览—游后消费"全链路。

系统由8个独立微服务组成，包含Web管理端（管理员/商户/用户三角色）、微信小程序端、AI智能服务、Python客流预测服务、3D数字人服务、API统一网关等。技术栈涵盖Spring Boot 3.2、Vue 3、Uni-app、FastAPI、TensorFlow、Three.js、Spring Cloud Gateway等主流框架，实现了前后端分离、服务解耦、智能分析的现代化架构。

项目核心创新在于：（1）提出ARIMA+LSTM双流融合预测模型，集成小波去噪与差分隐私数据治理，预测准确率达92%；（2）基于通义千问大模型实现RAG知识库检索增强的智能导游对话系统；（3）构建3D数字人+地图融合的沉浸式导览体验；（4）设计红色研学+积分护照的研学教育闭环。项目已完成核心功能开发，具备完整的演示与部署能力。

# 二、研究背景与意义

## 2.1 行业背景

随着"十四五"规划将数字经济与文旅融合列为重点发展方向，智慧旅游已成为旅游业高质量发展的核心引擎。文化和旅游部《"十四五"文化和旅游发展规划》明确提出"推进智慧旅游发展，提升旅游服务智能化水平"。然而，当前国内多数景区仍面临以下痛点：

客流管理粗放：缺乏科学的客流预测能力，节假日拥堵与平日资源闲置并存

游客服务单一：传统导览模式缺少个性化推荐与智能交互，游客体验同质化

多端信息割裂：管理后台、商户系统、游客端数据未打通，难以形成数据闭环

文化传承不足：红色文化、非遗文化缺乏数字化载体，研学教育形式单一

商业变现困难：文创商品销售渠道有限，缺少线上线下联动的电商生态

## 2.2 地域特色

六盘水市位于贵州西部，被誉为"中国凉都"，年均气温15℃，拥有丰富的自然景观和红色文化资源。梅花山、乌蒙大草原、玉舍国家森林公园等景区年接待游客超千万人次，具有发展智慧旅游的良好基础。同时，六盘水拥有丰富的三线建设历史资源，是开展红色研学教育的理想目的地。本项目以六盘水五大核心景区为试点，探索欠发达地区文旅数字化转型路径。

## 2.3 研究意义

本项目的研究意义体现在以下三个层面：

理论层面：提出ARIMA+LSTM双流融合的景区客流预测方法，探索大语言模型在文旅垂直领域的应用范式，为AI+文旅学术研究提供实践参考

技术层面：构建涵盖微服务架构、AI大模型、深度学习、3D交互、移动端开发的全栈技术体系，验证多技术融合在复杂业务场景中的可行性

应用层面：为六盘水乃至西部欠发达地区景区提供可复制的智慧文旅解决方案，助力乡村振兴和文旅产业数字化升级

# 三、国内外研究现状

## 3.1 智慧旅游平台

国内外智慧旅游平台研究已取得显著进展。国外方面，Google Travel、TripAdvisor等平台利用大数据和AI实现个性化旅行推荐；迪士尼MagicBand系统通过物联网实现园区智能管理。国内方面，携程、飞猪等OTA平台侧重于票务预订，"一部手机游云南"等政府主导项目实现了省级旅游数字化。但现有平台普遍存在以下不足：重"管理"轻"体验"，AI深度应用不够，且难以适配中小景区需求。

## 3.2 客流预测技术

客流预测领域经历了从统计模型到深度学习的演进。传统方法如ARIMA、指数平滑等在短期预测中表现稳定但难以捕捉非线性模式。LSTM等深度学习模型能建模复杂时序关系，但对数据质量敏感。近年来，融合模型受到关注，如CNN-LSTM、Transformer-LSTM等。本项目提出的ARIMA+LSTM双流融合方案，结合小波去噪数据预处理和差分隐私保护，在预测精度和隐私合规之间取得平衡。

## 3.3 AI大模型在文旅中的应用

ChatGPT、通义千问等大语言模型的出现为文旅行业带来新机遇。当前应用主要集中在智能客服、行程推荐等方面，但存在知识幻觉、领域知识不足等问题。本项目采用RAG（检索增强生成）技术，将景区专属知识库与大模型结合，有效解决领域知识准确性问题，并进一步将AI对话与3D数字人、TTS语音合成融合，打造沉浸式AI导游体验。

# 四、项目目标与研究内容

## 4.1 项目总目标

构建一个以"AI驱动、数据赋能、体验为王"为理念的智慧文旅一体化平台，覆盖景区管理、游客服务、商户运营、数据分析四大核心场景，实现"游前智能规划—游中沉浸导览—游后文创消费"的全链路数字化闭环。

## 4.2 研究内容

基于ARIMA+LSTM双流融合的景区客流预测模型研究：设计6维特征向量（客流、节庆、周末、天气、温度、海拔），引入小波去噪和差分隐私数据治理，实现7-30天多步预测和逐小时短期预测

基于通义千问大模型的智能导游系统研究：构建RAG知识库检索增强对话引擎，集成TTS语音合成，实现自然语言交互的景区导览服务

3D数字人与地图融合的沉浸式导览系统研究：基于Three.js和MapLibre GL实现3D数字人模型与地理信息系统的坐标同步与口型动画

微服务架构下的多端协同平台研究：设计8个独立服务的微服务架构，通过API网关实现统一认证、限流、熔断，支持Web端和微信小程序端多终端接入

红色研学教育数字化闭环研究：设计研学路线+答题+积分+徽章+护照的游戏化学习模式，促进红色文化传承

文创电商与黔豆积分体系研究：构建文创商品展示、购物车、订单管理、积分兑换、模拟支付的完整电商闭环

# 五、技术方案与系统架构

## 5.1 整体架构设计

系统采用微服务架构，由8个独立部署的服务组成，通过Spring Cloud Gateway统一网关实现服务治理。架构遵循"高内聚、低耦合"原则，各服务独立开发、部署和扩展。整体架构分为五层：用户接入层、API网关层、业务服务层、数据存储层和外部服务层。

表1  系统微服务架构

| 序号 | 服务名称 | 端口 | 技术栈 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | API网关 | 8888 | Spring Cloud Gateway + Redis | JWT认证/限流/路由/熔断 |
| 2 | Web业务后端 | 8080 | Spring Boot 3.2 + MyBatis-Plus | 管理员/商户/用户全业务 |
| 3 | AI智能服务 | 8081 | Spring Boot 3.2 + DashScope | AI对话/RAG/行程规划/TTS |
| 4 | 小程序后端 | 8082 | Spring Boot 3.2 + 微信SDK | 电商/积分/微信支付 |
| 5 | 客流预测服务 | 8001 | FastAPI + TensorFlow | ARIMA/LSTM/双流融合预测 |
| 6 | 数字人服务 | 8083 | FastAPI + Python TTS | AI语音合成/场景讲解 |
| 7 | Web前端 | 3000 | Vue 3 + TypeScript + ECharts | 三角色管理界面 |
| 8 | 微信小程序 | H5/微信 | Uni-app + Vue 3 | 游客移动端入口 |

数据来源：各服务 application.yml 配置

## 5.2 技术栈选型

表2  核心技术栈选型

| 层级 | 技术/框架 | 版本 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端框架 | Spring Boot | 3.2.0 | 企业级Java微服务标准框架 |
| 后端语言 | Java | 17 | LTS版本，支持现代语言特性 |
| API网关 | Spring Cloud Gateway | 2023.0 | 响应式网关，支持限流熔断 |
| ORM框架 | MyBatis-Plus | 3.5.5 | 代码生成，简化CRUD开发 |
| 数据库 | MySQL | 8.0+ | 成熟稳定的关系型数据库 |
| 缓存 | Redis | 6.0+ | 高性能缓存+限流+会话 |
| 前端框架 | Vue 3 + TypeScript | 3.3 | 组合式API，类型安全 |
| UI组件 | Element Plus | 2.3 | 企业级Vue 3组件库 |
| CSS框架 | TailwindCSS | 3.3 | 原子化CSS，快速开发 |
| 图表 | ECharts | 5.4 | 丰富的可视化图表 |
| 3D渲染 | Three.js + MapLibre | - | 3D模型+地图融合渲染 |
| 小程序 | Uni-app + Vue 3 | - | 跨平台小程序开发 |
| Python框架 | FastAPI | 0.115 | 高性能异步API框架 |
| 深度学习 | TensorFlow | ≥2.15 | LSTM模型训练与推理 |
| 时序分析 | statsmodels | ≥0.14 | ARIMA/SARIMAX模型 |
| AI大模型 | 通义千问 DashScope | 2.12 | 阿里云大语言模型SDK |
| 对象存储 | 阿里云OSS | 3.17 | 文件/图片云端存储 |
| 熔断器 | Resilience4j | 2.1 | 服务降级与熔断保护 |

数据来源：pom.xml / requirements.txt / package.json

## 5.3 数据流架构

系统数据流遵循"采集→治理→存储→分析→展示"的五阶段流程：

数据采集层：通过景区传感器、天气API、游客行为日志等多源采集原始数据

数据治理层：小波去噪（db4小波基，2层分解，软阈值去噪）+ 差分隐私保护（ε=1.0，Laplace机制）

数据存储层：MySQL存储结构化业务数据，Redis缓存热点数据（10分钟TTL），阿里云OSS存储媒体文件

智能分析层：ARIMA+LSTM双流融合预测、通义千问RAG知识问答、AI行程规划

数据展示层：ECharts多维图表（折线/柱状/饼图/雷达/热力图）、3D数字大屏、移动端可视化

# 六、系统功能设计

## 6.1 Web管理端（三角色系统）

Web管理端采用Vue 3 + TypeScript开发，按角色分为管理员端、商户端、用户端三个子系统，共用同一套代码库，通过路由守卫实现权限隔离。

表3  Web端三角色功能概览

| 角色 | 核心功能模块 | 页面数量 |
| --- | --- | --- |
| 管理员 | 总览仪表盘/数据分析/景区管理/用户管理/商户审核/内容管理/系统配置 | 15 |
| 商户 | 经营仪表盘/景区运营/数据分析/评价管理/门票订单/紧急救援/政策沙盘 | 14 |
| 用户(游客) | 个人中心/景区探索/客流预测/行程规划/AI对话/旅游资讯/热门景点 | 10 |

## 6.2 微信小程序端

小程序端基于Uni-app + Vue 3开发，提供游客日常使用的轻量级入口，支持H5和微信原生双模式运行。

表4  小程序端功能清单

| 页面 | 功能说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 沉浸式首页/轮播广告/金刚区快捷入口 | ✅ |
| 景区详情 | 景区信息/图片视频/评价/收藏 | ✅ |
| 智能导览 | 地图导览/AR标注/AI讲解入口 | ✅ |
| 数字导游 | AI对话/TTS语音/语音输入/快捷提问 | ✅ |
| 行程规划 | AI生成行程/时间线展示 | ✅ |
| 文创商城 | 商品浏览/购物车/下单/模拟支付 | ✅ |
| 订单管理 | 订单列表/支付/取消/删除 | ✅ |
| 红色研学 | 研学路线/答题闯关/积分/徽章/护照 | ✅ |
| 本地服务 | 交通/酒店/美食/非遗/民宿/门票/攻略/活动/优惠 | ✅ |
| 个人中心 | 签到/打卡/收藏/足迹/设置/反馈/地址管理 | ✅ |

## 6.3 AI智能服务

表5  AI智能服务功能矩阵

| 功能 | 技术实现 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AI智能对话 | 通义千问 + RAG知识库 | 基于景区知识库的检索增强对话 |
| AI行程规划 | 通义千问 + 提示工程 | 根据用户偏好自动生成个性化行程 |
| AI研学方案 | 通义千问 + 教育提示 | 自动生成红色研学教育方案 |
| 知识库问答 | 向量检索 + LLM | 精准回答景区相关问题 |
| 语音合成(TTS) | Python TTS服务 | 将AI回复转为语音播放 |
| 语音识别(STT) | AI后端代理 | 语音输入转文字发送 |

## 6.4 客流预测服务

表6  客流预测模型对比

| 模型 | 准确率 | 输入维度 | 预测范围 | 核心结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARIMA | 82% | 1维(客流) | 7天短期 | SARIMAX(1,1,1)(1,1,1,7) |
| LSTM(基础) | 87% | 1维(客流) | 7-14天 | LSTM(50)→Dropout→LSTM(50)→Dense |
| LSTM(多变量) | - | 6维特征 | 7-30天 | LSTM(64)→Dropout→LSTM(32)→Dense |
| 双流融合 | 92% | 6维+ARIMA | 7-30天 | ARIMA + LSTM + 动态权重融合 |

数据来源：arima_model.py / lstm_model.py / dual_stream_model.py

# 七、关键技术与创新点

## 7.1 创新点一：ARIMA+LSTM双流融合预测模型

本项目提出基于ARIMA与LSTM双流融合的景区客流预测方法。ARIMA流负责捕捉客流时间序列的线性趋势和季节性规律，LSTM流负责建模多变量非线性关系。两个流的预测结果通过动态权重机制融合，权重根据近期预测误差自适应调整。该方法在5个景区的实验中，预测准确率达到92%，较单一ARIMA模型提升10个百分点，较单一LSTM模型提升5个百分点。

数据治理方面，采用db4小波基进行2层分解去噪，使用通用阈值公式σ√(2log(n))进行软阈值处理，有效去除客流数据中的随机波动噪声。隐私保护方面，引入差分隐私机制（ε=1.0，Laplace噪声），在保证预测精度的前提下防止个体游客隐私泄露。

表7  LSTM 6维特征向量设计

| 维度 | 特征名称 | 取值范围 | 归一化方法 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dim 0 | 历史客流 | 0~capacity | MinMaxScaler | flow_records表 |
| Dim 1 | 节庆标记 | 0或1 | 二值编码 | HOLIDAYS列表 |
| Dim 2 | 周末标记 | 0或1 | 二值编码 | weekday()≥5 |
| Dim 3 | 天气指数 | 0.0~1.0 | type_index/3.0 | 天气API |
| Dim 4 | 温度 | 0.0~1.0 | temp/40.0 | 天气API |
| Dim 5 | 海拔 | 0.0~1.0 | altitude/3000 | 景区配置 |

数据来源：lstm_new.py + data_generator.py

## 7.2 创新点二：RAG增强的AI数字导游系统

传统大模型在文旅垂直领域存在知识幻觉和时效性不足的问题。本项目构建景区专属知识库，采用RAG（Retrieval-Augmented Generation）技术，先从知识库中检索相关上下文，再将检索结果作为提示注入大模型生成回答，显著提升了回答的准确性和专业性。系统进一步整合TTS语音合成，实现"文字+语音"双模态交互。在微信小程序端还支持语音输入，形成完整的语音交互闭环。

## 7.3 创新点三：3D数字人与地图融合导览

基于Three.js实现VRM/GLB格式3D人物模型的加载与渲染，结合MapLibre GL地图引擎，将3D数字人置于真实地理坐标系中。系统实现了模型与地图的坐标同步、口型动画（Lipsync）与TTS语音的联动，为游客提供身临其境的数字导游体验。小程序端通过条件编译兼容H5和微信原生两种运行环境。

## 7.4 创新点四：红色研学游戏化教育闭环

设计"研学路线→答题闯关→积分黔豆→徽章解锁→电子护照"的游戏化红色教育体系。后端通过StudyController管理题库（optionA/B/C/D四选项，answer为正确选项索引），支持答题积分累计、徽章自动发放、护照动态更新。前端采用卡片翻转动画展示答题结果，激发学生学习红色文化的兴趣。

## 7.5 创新点五：微服务+API网关的高可用架构

通过Spring Cloud Gateway统一网关实现JWT认证、令牌桶限流（差异化策略：AI服务50req/s、业务服务100req/s）、Resilience4j熔断器（5秒等待超时）、WebSocket协议透传等服务治理能力。各微服务独立部署，支持水平扩展，整体架构具备生产级可用性。

# 八、项目实施计划

表8  项目实施进度计划

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求调研 | 2025.06-07 | 六盘水景区实地调研、需求分析、技术预研 | 需求文档/技术方案 |
| 架构设计 | 2025.08 | 微服务架构设计、数据库设计、API接口定义 | 架构设计文档 |
| 核心开发(一期) | 2025.09-11 | 主后端+Web前端+数据库+认证授权 | V1.0管理系统 |
| AI功能开发 | 2025.12-2026.01 | AI对话/RAG/行程规划/TTS/预测模型 | V2.0 AI版本 |
| 小程序开发 | 2026.01-02 | 微信小程序端+小程序后端+电商+支付 | V3.0移动端版本 |
| 集成测试 | 2026.02-03 | 系统联调/Bug修复/性能优化/文档撰写 | 完整系统+参赛文档 |
| 部署上线 | 2026.03 | 服务器部署/真机调试/演示准备 | 生产环境+演示Demo |

# 九、预期成果与应用价值

## 9.1 预期成果

智慧文旅一体化平台一套：含8个微服务、Web三角色管理端、微信小程序端

ARIMA+LSTM双流融合预测模型：预测准确率≥90%，支持5个景区的7-30天预测

AI数字导游系统：基于RAG知识库的智能对话+TTS语音+3D数字人

红色研学教育模块：研学路线+答题+积分+徽章+护照完整闭环

文创电商系统：商品管理+购物车+订单+模拟支付+积分兑换

项目文档：挑战杯计划书、技术文档、三线表数据表、系统演示视频

## 9.2 应用价值

经济价值：通过精准客流预测优化景区资源配置，预计可提升景区接待效率20%以上，降低人力调度成本。文创电商模块打通线上销售渠道，拓展景区收入来源。

社会价值：红色研学教育模块创新传承方式，服务"三线精神"文化传承。AI导游降低导游人力成本，提升游客服务覆盖面。系统可复制推广至其他欠发达地区景区。

学术价值：双流融合预测模型和RAG增强AI导游方案具有理论创新性，可形成学术论文和专利申请。

## 9.3 代码规模统计

表9  项目代码规模统计

| 子系统 | 语言 | 文件数 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Web业务后端 | Java | 301 | 56个Controller + Service + Mapper + Entity |
| AI智能后端 | Java | 46 | AI对话/RAG/TTS代理/WebSocket |
| 小程序后端 | Java | 67 | 13个Controller + 电商/支付/研学 |
| API网关 | Java | 20+ | Gateway路由/限流/认证/熔断 |
| Web前端 | Vue/TS | 74 | 55+个页面(含组件) + 三角色系统 |
| 微信小程序 | Vue 3 | 28+ | 16个页面 + 12个API模块 |
| 客流预测 | Python | 8 | 4种预测模型 + 数据治理 |
| 数字人 | JS/Python | 15+ | Three.js + MapLibre + TTS |

# 十、项目可行性分析

## 10.1 技术可行性

本项目所采用的技术栈均为业界成熟且广泛使用的开源框架。Spring Boot 3.2、Vue 3、FastAPI等均有完善的社区支持和文档。通义千问DashScope SDK提供稳定的AI能力接入。TensorFlow和statsmodels为预测模型提供可靠的计算框架。团队成员具备Java、Python、Vue全栈开发能力，技术储备充分。

## 10.2 经济可行性

项目开发使用开源技术栈，无软件授权费用。部署环境可使用云服务器（阿里云ECS 2核4G约100元/月），数据库、Redis等依赖可在同一服务器运行。阿里云OSS存储费用极低（约0.12元/GB/月）。通义千问API有免费额度，开发阶段费用可忽略。总体硬件与服务成本可控。

## 10.3 应用可行性

六盘水市拥有丰富的旅游资源和明确的数字化转型需求，是本项目的理想试点区域。系统采用微服务架构，可按模块渐进式部署，降低落地风险。小程序端采用Uni-app跨平台开发，可同时输出H5和微信原生版本，覆盖最广泛的用户群体。

# 附录：核心数据表

## A.1 景区基础数据表

附表1  五大景区基础参数

| 景区ID | 景区名称 | 日均基础客流 | 最大承载量 | 海拔(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅花山风景区 | 3000 | 8000 | 2400 |
| 2 | 玉舍国家森林公园 | 2500 | 6000 | 2300 |
| 3 | 乌蒙大草原 | 3500 | 10000 | 2857 |
| 4 | 水城古镇 | 2000 | 5000 | 1800 |
| 5 | 明湖国家湿地公园 | 1800 | 4000 | 1750 |

数据来源：data_generator.py SCENIC_CONFIG

## A.2 客流影响因子表

附表2  客流量影响因子

| 因子类型 | 因子名称 | 影响系数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天气 | 晴天 | ×1.2 (P=0.40) | 客流增加20% |
| 天气 | 多云 | ×1.0 (P=0.30) | 基准无影响 |
| 天气 | 阴天 | ×0.9 (P=0.15) | 客流减少10% |
| 天气 | 雨天 | ×0.6 (P=0.15) | 客流减少40% |
| 季节 | 夏季(6-8月) | ×1.3 | 凉都旅游旺季 |
| 季节 | 春秋 | ×1.1 | 温和季节 |
| 季节 | 冬季 | ×0.8 | 淡季 |
| 日期 | 周末 | ×1.5 | weekday()≥5 |
| 日期 | 节假日 | ×2.0 | HOLIDAYS列表 |
| 随机 | 随机波动 | U(0.9,1.1) | 模拟真实波动 |

数据来源：data_generator.py WEATHER_TYPES + calculate_daily_flow()

## A.3 数据治理参数表

附表3  数据治理参数配置

| 技术 | 参数 | 取值 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小波去噪 | wavelet | db4 | Daubechies 4小波基 |
| 小波去噪 | level | 2 | 分解层数 |
| 小波去噪 | threshold | σ√(2log(n)) | 通用阈值公式 |
| 小波去噪 | mode | soft | 软阈值处理 |
| 差分隐私 | epsilon | 1.0 | 隐私预算 |
| 差分隐私 | mechanism | Laplace | 拉普拉斯噪声机制 |
| 归一化 | method | MinMaxScaler | 最小-最大缩放 |
| 归一化 | range | (0,1) | 输出范围 |

数据来源：preprocessing.py + lstm_new.py

## A.4 数据库核心表结构

附表4  数据库核心表结构

| 表名 | 说明 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| users | 用户表(三角色) | id/username/role/email/status |
| scenic_spots | 景区主表 | id/name/category/status/location |
| scenic_images | 景区图片 | id/scenic_id/image_url/image_type |
| reviews | 评价表 | id/user_id/scenic_id/rating/content |
| ticket_orders | 门票订单 | id/user_id/scenic_id/status/amount |
| merchant_profiles | 商户资料 | id/user_id/company_name/status |
| banners | 轮播广告 | id/title/image_url/target_url/enabled |
| mp_orders | 小程序订单 | id/user_id/order_no/total_amount/status |
| mp_favorites | 收藏表 | id/user_id/scenic_id/created_at |
| mp_feedback | 用户反馈 | id/user_id/type/content/status |
| study_quiz | 研学题库 | id/question/optionA-D/answer/scenic_name |
| study_badges | 研学徽章 | id/name/icon_char/color/description |
| user_points | 用户积分 | id/user_id/total_points/used_points |
| flow_records | 客流记录 | id/scenic_id/date/flow_count/weather |

数据来源：MySQL travel_prediction 数据库